**Toplantıda Neler Konuşuldu**

Barış Netfiy adlı bir platformdan projeyi canlıya alabileceğimiz bir araştırma yapmış ve bir örneğini paylaştı bizimle ve domain - .com almak ücretli olduğu için netfiyın projemiz için uygunluğunu açıkladı.

Hostinger netfiy kullanamazsak b planı olarak yayına almak için kullanabileceğimize kararı verildi.

Baktığımız kaos mapleri hakkında konuşuldu. Lorenz96 modelinin uygun olabileceğini düşündük.

Ekip ismi olarak birkaç seçenek arasından BİMOD isminin uygun olduğuna karar verdik.

Github hesabında brenchler açarak ve kendi hesaplarımızdan commit atarak hesapta karışıklık olmasını önleyeceğiz.(Githubda projenin public şekilde olmalı)

Sayısal görüntü işleme veya yapay zeka kullanacak mıyız projede konuşuldu uygun görülmedi.

Projede hangi dil kullanmamız gerektiğini konuştuk backend için .net önerildi, front için react kullanabileceğimiz konuşuldu. Ekip içerisinde görev dağılımı yapıldı.

Fronta başlayabilmemiz için back kısmında neler kullanılacak bunun planlaması üzerinde fikir alışverişi yaptık.

Hava durumu bilgisinin nasıl çekileceği hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. (hazır data set için keggledan örnek alınabilir).

Netfiy da canlıya aldığımızda sql sorgusu yaptığımızda, Canlıya alındığında netfiyın test yapılmaya uygun mu değil mi başka yönlerden sıkıntı çıkma ihtimali var mı ? bu siteyi kullanabilir miyiz ? konuları hakkında tartıştık.

Kaos analizi projeye nasıl entegre olcak ve başka hangi kaos yöntemleri kullanılabileceği hakkında tartışıldı öncelik lorenz96 modeline verildi.(İbrahim Calculate temperature map araştırması yapmış projeye uygun olabileceğini önerdi İbrahim)

Bir sonraki toplantı tarihi olarak 27 mart Çarşamba –

**Yapılcaklar**

Proje için github hesabı açılmalı.(İbrahim açacak)

Githuba yaptığımız 4 haftanın ilerlemelerini eklenmeli.

Netfiy canlıya almak için kullanabilecek miyiz ? sql veya testler için sıkıntı çıkarır mı araştırılacak(Barış)

Ekip olarak lorenz96 hakkında araştırma yapılacak daha fazla bilgi edinilmeye çalışılacak.

Kullanacağımız kaos mapi projeye nasıl dahil edileceği hakkında araştırma yapılacak(Barış-Mert)

Tüm ekip N katmanlı mimari ve MVC hakkında araştırma yapacak.